РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

НА ПЕРИОД С 2012 ПО 2020 ГОДЫ» (проект)

ПАСПОРТ

| Наименование программы | – | Региональная программа ««Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Приморском крае на период с 2012 по 2020 годы» |
| --- | --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | – | Постановление Губернатора Приморского края |
| Государственный заказчик – координатор Программы | – | Администрация Приморского края |
| Государственные заказчики Программы | – | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Приморского края |
| Основные разработчики Программы | – | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Приморского края, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Приморскому краю» с участием открытого акционерного общества «Дальневосточный научно-исследова-тельский институт гидротехники и мелиорации» |
| Цели Программы | – | восстановление и развитие мелиоративного фонда (мелиорируемых земель и мелиоративных систем), реализация мер по орошению и осушению земель; повышение объема производства, конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сохранение и воспроизводство почвенного плодородия; определение приоритетных направлений и видов мелиоративных работ в условиях муссонного климата Приморского края |
| Задачи Программы | – | агромелиоративная оценка земель сельско-хозяйственного назначения, условий формирования мелиоративных фондов и использования биоклиматического потенциала для повышения объемов производства продукции и обеспечения продовольственной безопасности региона; мониторинг мелиоративного состояния осушенных и орошаемых сельскохозяйственных угодий, технических причин и мероприятий по восстановлению, реконструкции и модернизации внутрихозяйственных сетей на условиях софинансирования бюджетов разных уровней и внебюджетных источников сельскохозяйственных товаропроизводителей; согласование объемов работ и финансирования межхозяйственных мелиоративных объектов из государственного бюджета для федеральных нужд, на их содержание и техническое перевооружение; выполнение комплекса мер по техническому оснащению предприятий сельского хозяйства на мелиорированных землях и перерабатывающей промышленности; обеспечение противопаводковой защиты земель от наводнений и подтопления территории населенных пунктов, природоохранных мероприятий по предотвращению потери плодородия почв и повышению водообеспеченности сельских районов; научно-методическое и аналитическое обеспечение разработки и реализации Программы, обоснование эффективности и организационно-экономических мер технического регулирования |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | – | предотвращение выбытия из сельскохозяйст-венного оборота 54,9 тыс. га мелиорированных сельскохозяйственных угодий и введение в сельскохозяйственный оборот таких угодий; ввод в эксплуатацию 36 тыс. га реконструи-руемых мелиоративных систем и расширение площади посевов на мелиорированных землях до 87 тыс. га, из них на орошаемых – до 42 тыс. га, а на осушенных – 45 тыс. га: зерновых – 51 тыс. га, сои – 22,5 тыс. га, картофеля – 45 тыс. га, овощей – 2,7 тыс. га, кормовых культур – 6,3 тыс. га; защита 40,8 тыс. га сельскохозяйственных земель от водной эрозии, затопления и подтопления территории населенных пунктов; реконструкция 12 насосных станций с заменой 56 насосных агрегатов с выработанным ресурсом и переоборудованием приборов учета воды, отпускаемой сельхозпроизводителям; проведение мониторинга и техническое обследование состояния мелиоративных систем и почвенного покрова 118,8 тыс. га мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения; |
|  |  | предотвращение экологического ущерба от смыва плодородного слоя почв на площади 46 тыс. га; сохранение существующих и создание 18 тыс. рабочих мест в сельской местности. |
| Сроки и этапы реализации Программы | – | первый этап – 2012–2015 годы; второй этап – 2016–2020 годы. |
| Объем и источники финансирования Программы | – | общий объем консолидированного финансирования работ – 19159,8 млн. руб., в т.ч.: на орошение– 12489 млн. руб.: реконструкция, капитальный и текущий ремонты, содержание мелиоративных систем – 5808 млн. руб., из них: межхозяйственная сеть – 1358 млн. руб.; внутрихозяйственная сеть – 4450 млн. руб. реконструкция и переоснащение объектов ФГБУ «Управление «Приммелиоводхоз» для федеральных нужд – 2016 млн. руб.; инвестиции в техническое перевооружение сельхозпроизводителей, переработку и повышение квалификации – 2483,4 млн. руб.; финансирование из внебюджетных источников планировки рисовых оросительных систем – 2181,6 млн. руб. Объем финансирования на осушение – 6670,8 млн. руб.: реконструкция, капитальный и текущий ремонты, содержание мелиоративных систем – 6634 млн. руб., из них: межхозяйственная сеть – 1324,9 млн. руб., внутрихозяйственная сеть – 5309,1 млн. руб., подготовка объектов и земель, обслуживаемых мелиоративными системами, разных форм собственности из внебюджетных источников – 36 млн. руб. (табл. 25–27). Финансирование по источникам региональных объектов осушения – 6670,8 млн. руб., в т.ч.: федеральный бюджет – 3979,8 млн. руб., из него: межхозяйственная сеть – 1324,8 млн. руб., внутрихозяйственная сеть – 2655 млн. руб., краевой бюджет (внутрихозяйственная сеть) – 797 млн. руб., внебюджетный источник (внутрихозяйственная сеть) – 1894 млн. руб. (табл. 28). Финансирование по источникам региональных объектов орошения – 5808 млн. руб., в т.ч.: федеральный бюджет – 3583 млн. руб. краевой бюджет – 726,3 млн. руб.; внебюджетные источники – 1498,7 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | – | повышение уровня использования до 94% мелиорированных сельхозугодий и дополнительный ввод в эксплуатацию после реконструкции 36 тыс. га мелиоративных систем (см. прил.А.1-А.4); производство сельскохозяйственной продукции за пределами программы дополнительно ежегодно: зерна – 163,2 тыс. т, сои – 31,5 тыс. т, картофеля – 60,8 тыс. т, овощей – 45,4 тыс. т, кормовых – 6,4 тыс. т к.е.; противопаводковые и природоохранные мероприятия, предотвращающие экологические последствия наводнений и подтоплений, потерю плодородия почв, на площади 135 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Срок окупаемости вложений консолидирован-ного финансирования – 3,4 года. |

Таблица 25

Показатели программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

в Приморском крае на период с 2012 по 2020 годы» (орошение)

| Наименование показателей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого 2012-2015 | Итого 2016-2020 | Всего 2012-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Площадь посевов риса тыс. га | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 116 | 190 | 306 |
| Площадь реконструкции, тыс. га | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 18 |
| Площадь капитального ремонта. тыс. га | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 12,4 | 15,5 | 27,9 |
| Затраты на реконструкцию, млн. руб. | 255,4 | 255,4 | 255,4 | 255,4 | 255,4 | 255,4 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 1021,6 | 1276,4 | 2298 |
| в т.ч.: межхозяйствен- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ная сеть | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 314,8 | 393,2 | 708 |
|  | внутрихозяйст- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | венная сеть | 176,7 | 176,7 | 176,7 | 176,7 | 176,7 | 176,7 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 706,8 | 883,2 | 1590 |
| Затраты на капитальный ремонт, млн. руб., | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,8 | 108,9 | 108,9 | 435,6 | 544,4 | 980 |
| в т.ч.: межхозяйствен- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ная сеть | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 66,8 | 83,2 | 150 |
|  | внутрихозяйствен- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ная сеть | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,3 | 92,3 | 368,8 | 461,2 | 830 |
| Затраты на текущий ремонт (противопавод-ковые мероприятия), млн. руб., | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,4 | 64,3 | 64,3 | 258 | 322 | 580 |
| в т.ч.: межхозяйствен- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ная сеть | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,7 | 27,7 | 111,2 | 138,8 | 250 |
|  | внутрихозяйствен- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ная сеть | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 146,8 | 183,2 | 330 |

Продолжение таблицы 25

| Наименование показателей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого 2012-2015 | Итого 2016-2020 | Всего 2012-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Затраты на содержание, млн. руб., | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,6 | 216,5 | 866,8 | 1083,2 | 1950 |
| в т.ч.: межхозяйствен- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ная сеть | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,7 | 27,7 | 111,2 | 138,8 | 250 |
|  | внутрихозяйствен- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ная сеть | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,8 | 755,6 | 944,4 | 1700 |
| Общие затраты по видам работ, млн. руб., | 645,5 | 645,5 | 645,5 | 645,5 | 645,5 | 645,5 | 645,1 | 645 | 644,9 | 2582 | 3226 | 5808 |
| в т.ч.: межхозяйствен- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ная сеть | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 150,8 | 150,6 | 150,6 | 604 | 754 | 1358 |
|  | внутрихозяйствен- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ная сеть* | 494,5 | 494,5 | 494,5 | 494,5 | 494,5 | 494,5 | 494,3 | 494,4 | 494,3 | 1978 | 2472 | 4450 |
| Общее финансирование по источникам, млн. руб., | 645,5 | 645,5 | 645,5 | 645,5 | 645,5 | 645,5 | 645,1 | 645 | 644,9 | 2582 | 3226 | 5808 |
| в т.ч.: федеральный | 398,25 | 398,25 | 398,25 | 398,25 | 398,25 | 398,25 | 397,95 | 397,8 | 397,75 | 1593 | 1990 | 3583 |
| из него: межхозяйственная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сеть | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 150,8 | 150,6 | 150,6 | 604 | 754 | 1358 |
|  | внутрихозяйственная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сеть | 247,25 | 247,25 | 247,25 | 247,25 | 247,25 | 247,25 | 247,15 | 247,2 | 247,15 | 989 | 1236 | 2225 |
| краевой (внутрихозяйственная сеть) | 87,7 | 87,7 | 74,2 | 75,7 | 77,2 | 78,7 | 80,2 | 81,7 | 73,2 | 325,3 | 401 | 726,3 |
| внебюджетный (внутри- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | хозяйственная сеть | 159,55 | 159,55 | 173,05 | 171,55 | 170,05 | 168,55 | 166,95 | 165,5 | 163,95 | 663,7 | 835 | 1498,7 |
| * компенсация до 50% затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по поручению Председателя Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № ВП-П16-3168. |

Продолжение таблицы 25

| Наименование показателей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого 2012-2015 | Итого 2016-2020 | Всего 2012-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Природоохранные мероприятия (3%) от затрат капитального характера, млн. руб., | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 43,6 | 545 | 98,1 |
| Экологический эффект (предотвращение смыва плодородного слоя (5 г/л) | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 112 | 140 | 252,0 |
| Объем строительно-монтажных работ при реконструкции и капитальном ремонте, млн. руб. | 316,9 | 316,9 | 316,9 | 316,9 | 316,9 | 316,9 | 316,8 | 316,8 | 316,8 | 1267,6 | 1584,2 | 2851,8 |
| Фонд оплаты труда (30% от объема СМР), млн. руб. | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 380,4 | 475,2 | 855,6 |
| Сметная прибыль подрядных организаций (65% от фонда оплаты труда), млн. руб. | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,75 | 61,75 | 61,75 | 247,2 | 308,8 | 556,0 |
| Социальные налоги подрядных организаций (34% от фонда оплаты труда), млн. руб. | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 84 | 105 | 189 |
| Урожайность, т/га | 3,0 | 3,06 | 3,12 | 3,18 | 3,25 | 3,31 | 3,37 | 3,44 | 3,5 | 3,1 | 3,4 | 3,3 |
| Валовой сбор, тыс. т | 78 | 85,7 | 93,6 | 101,8 | 110,5 | 119,2 | 128,1 | 137,6 | 147 | 359,1 | 642,4 | 1001,5 |
| Цена реализации риса-сырца, тыс. руб./т | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Стоимость валовой продукции, млрд. руб. | 1,06 | 1,17 | 1,27 | 1,38 | 1,5 | 1,62 | 1,74 | 1,87 | 2,0 | 4,88 | 8,74 | 13,62 |
| Себестоимость риса-сырца, тыс. руб./т | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Затраты производства, млрд. руб. | 0,84 | 0,93 | 1,01 | 1,1 | 1,19 | 1,29 | 1,38 | 1,49 | 1,59 | 3,88 | 6,94 | 10,82 |
| Прибыль до налогообложения, млн. руб. | 220 | 240 | 260 | 280 | 310 | 330 | 360 | 380 | 410 | 1000 | 1800 | 2800 |

Продолжение таблицы 25

| Наименование показателей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого 2012-2015 | Итого 2016-2020 | Всего 2012-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Налоги сельхозпроизводителей (15,5% от прибыли до налогообложения), млн. руб. | 34,1 | 37,2 | 40,3 | 43,4 | 48,1 | 51,2 | 55,8 | 58,9 | 63,6 | 155 | 277,5 | 432,5 |
| Производство риса-крупы, тыс. т | 54,6 | 60,0 | 65,5 | 71,26 | 77,4 | 83,4 | 89,7 | 96,3 | 102,9 | 251,4 | 449,7 | 701,1 |
| Цена реализации риса-крупы, тыс. руб./т | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 |
| Стоимость продукции переработки (риса крупы), млрд. руб. | 1,54 | 1,69 | 1,85 | 2,01 | 2,18 | 2,35 | 2,53 | 2,72 | 2,9 | 7,09 | 12,68 | 19,77 |
| Себестоимость риса-крупы, тыс. руб./т | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
| Затраты переработки, млрд. руб. | 1,19 | 1,3 | 1,42 | 1,55 | 1,68 | 1,81 | 1,95 | 2,09 | 2,23 | 5,46 | 9,76 | 15,22 |
| Прибыль переработки, млн. руб. | 350 | 390 | 430 | 460 | 500 | 540 | 580 | 630 | 670 | 1630 | 2920 | 4550 |
| Налоги переработки, (27,4% от выручки), млн. руб. | 95,9 | 106,9 | 117,8 | 126 | 137 | 148 | 158,9 | 172,6 | 183,6 | 446,6 | 800,1 | 1246,7 |

Таблица 26

Реконструкция насосных станций и объектов для федеральных нужд, приобретение мелиоративной техники, финансируемых

за счет государственных капитальных вложений, планируемых на реализацию ФЦП «Развитие мелиорации сельскохозяйственных

земель России на период до 2020 года» по ФГУ «Управление «Приммелиоводхоз»

| Наименование показателей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого 2012-2015 | Итого 2016-2020 | Всего 2012-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего, млн. руб. | 209,3 | 233,3 | 250,9 | 227,6 | 215,3 | 216,3 | 219,8 | 231,1 | 240 | 921,1 | 1094,9 | 2016 |
| в т.ч.: из федерального бюджета по ФЦП «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - реконструкция насосных станций; | 49 | 49 | 49 | 49,3 | 50 | 49 | 49 | 49,9 | 47,8 | 196,3 | 245,7 | 442 |
| - стройки и объекты для федеральных нужд (магистральные каналы с сооружениями, водохранилища и дамбы обвалования); | 95 | 119 | 136,6 | 113 | 100 | 102 | 105 | 116 | 100 | 463,6 | 523 | 986,6 |
| - приобретение мелиоративной техники для реконструкции, ремонта и содержания мелиоративных объектов | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 261,2 | 326,2 | 587,4 |

Таблица 27

Техническое перевооружение предприятий агропромышленного комплекса и повышение квалификации работников,

финансируемых из внебюджетных источников Приморского края до 2020 года

| Наименование показателей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого 2012-2015 | Итого 2016-2020 | Всего 2012-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего из внебюджетных источников, млн. руб. | 224,7 | 664,7 | 664,7 | 154,7 | 154,7 | 154,9 | 155 | 155 | 155 | 1708,8 | 774,6 | 2483,4 |
| в т.ч.: техническое перевооружение сельхозпроизводителей; | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 609,6 | 762,4 | 1372 |
| техническое перевооружение перерабатывающей промышленности | 70 | 510 | 510 | – | – | – | – | – | – | 1090 | – | 1090 |
| в т.ч.: строительство завода по переработке риса производительностью 40 тыс. т крупы в год | 50 | 400 | 400 | – | – | – | – | – | – | 850 | – | 850 |
| - строительство складских помещений для готовой продукции | 20 | 110 | 110 | – | – | – | – | – | – | 240 | – | 240 |
| Подготовка кадров- специалистов (731 чел.), млн. руб. | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 9,2 | 12,2 | 21,4 |
| из них: рабочих-механизаторов, поливальщиков ( 481 чел.) | 1,0 | 1,01 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 4,0 | 5,4 | 94 |
| инженерно-технических работников (250 чел.) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 5,2 | 6,8 | 12,0 |

Таблица 28

Показатели программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

в Приморском каре на период с 2012 по 2020 годы» (осушение)

| Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого 2012-2015 | Итого 2016-2020 | Всего 2012-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Площади посевов и посадки сельскохозяйственных культур дополнительно на осушенных землях, тыс. га | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50 | 175 | 225 |
| в т.ч.: зерновые | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 35,0 | 45,0 |
| соя | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 22,5 | 25,0 | 87,5 | 112,5 |
| картофель | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 17,5 | 22,5 |
| овощи | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 10,5 | 13,5 |
| кормовые | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7,0 | 24,5 | 31,5 |
| Площадь реконструкции, тыс. га | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 18 |
| Площадь капитального ремонта, тыс. га | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | 27 |
| Затраты на реконструкцию, млн. руб. | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 1124 | 1405 | 2529 |
| в т.ч.: межхозяйствен- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ная сеть | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 224 | 280 | 504 |
|  | внутрихозяйст- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | венная сеть | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 900 | 1125 | 2025 |
| Затраты на капитальный ремонт, млн. руб., | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 840 | 1050 | 1890 |
| в т.ч.: межхозяйственная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сеть | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 168 | 210 | 378 |
|  | внутрихозяйствен- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ная сеть | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 672 | 840 | 1512 |

Продолжение таблицы 28

| Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого 2012-2015 | Итого 2016-2020 | Всего 2012-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Площадь осушенных земель, тыс. га | 155,1 | 154,9 | 154,7 | 154,5 | 154,3 | 154,1 | 153,9 | 153,7 | 153,5 | 619,2 | 769,5 | 1388,7 |
| вт.ч.: используемых в сельскохозяйственном производстве | 115,1 | 117,1 | 119,1 | 121,1 | 123,1 | 125,1 | 127,1 | 129,1 | 131,1 | 472,4 | 635,5 | 1107,9 |
| Затраты на содержание используемых осушенных земель, млн. руб. | 230,2 | 234,2 | 238,2 | 242,2 | 246,2 | 250,2 | 254,2 | 258,2 | 262,2 | 944,8 | 1271 | 2215,8 |
| в т.ч.: межхозяйственная сеть | 46 | 46,8 | 47,6 | 48,4 | 49,2 | 50 | 50,8 | 51,6 | 52,4 | 188,8 | 254 | 442,8 |
| внутрихозяйственная сеть | 184,2 | 187,4 | 190,6 | 193,8 | 197 | 200,2 | 203,4 | 206,6 | 209,8 | 756,0 | 1017 | 1773,0 |
| Общие затраты по видам работ, млн. руб. | 721,2 | 725,2 | 729,2 | 733,2 | 737,2 | 741,2 | 745,2 | 749,2 | 753,2 | 2908,8 | 3726 | 6634,8 |
| в т.ч.: межхозяйственная сеть | 144 | 144,8 | 145,6 | 146,4 | 147,2 | 148 | 148,8 | 149,6 | 150,4 | 580,8 | 744 | 1324,8 |
|  | внутрихозяйственная сеть | 577,2 | 580,4 | 583,6 | 586,8 | 590 | 593,2 | 596,4 | 599,6 | 602,8 | 2328,0 | 2982 | 5310 |
| Затраты на техническое обследование внутрихозяйственной сети и землеустроительные работы, инвентаризацию и паспортизацию, оформление и регистрацию правоустанавливающих документов для обеспечения подготовки проведения реконструкции и капитального ремонта на землях, обслуживаемых мелиоративными системами, разных форм собственности из внебюджетных источников, млн. руб. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 20 | 36 |

Продолжение таблицы 28

| Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого 2012-2015 | Итого 2016-2020 | Всего 2012-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Общее финансирование по источникам, млн. руб. | 725,2 | 729,2 | 733,2 | 737,2 | 741,2 | 745,2 | 749,2 | 753,2 | 757,2 | 2924,8 | 3746 | 6670,8 |
| в т.ч.: федеральный | 432,6 | 435 | 437,4 | 439,8 | 442,2 | 444,6 | 447 | 449,4 | 451,8 | 1744,8 | 2235 | 3979,8 |
|  | межхозяйственная сеть | 144 | 144,8 | 145,6 | 146,4 | 147,2 | 148 | 148,8 | 149,6 | 150,4 | 580,8 | 744 | 1324,9 |
|  | внутрихозяйственная сеть* | 288,6 | 290,2 | 291,8 | 293,4 | 295 | 296,6 | 298,2 | 299,8 | 301,4 | 1164,0 | 1491 | 2655 |
|  | краевой (внутрихозяйственная сеть)** | 86,6 | 87,1 | 87,5 | 88,2 | 88,8 | 89 | 89,5 | 89,9 | 90,4 | 349,4 | 447,6 | 797 |
|  | внебюджетный (внутрихозяйственная сеть) | 206 | 207,1 | 208,3 | 209,2 | 210,2 | 211,6 | 212,7 | 213,9 | 215 | 830,6 | 1063,4 | 1894 |
| Урожайность, ц/га | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | зерновые | 14 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 15,0 | 17,1 | 16,7 |
|  | соя | 10 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 11,0 | 13,1 | 12,7 |
|  | картофель | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 116,8 | 129,9 | 127 |
|  | овощи | 140 | 143 | 146 | 150 | 153 | 156 | 160 | 164 | 168 | 146,3 | 161,4 | 158,1 |
|  | кормовые*** | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 10,2 | 8,9 | 9,8 | 9,6 |
| Валовой сбор, тыс. т | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | зерновые | 1,4 | 2,9 | 4,5 | 6,2 | 8,0 | 9,9 | 11,9 | 14,0 | 16,2 | 15 | 60 | 75 |
|  | соя | 2,5 | 5,2 | 8,2 | 11,5 | 15 | 18,8 | 22,8 | 27 | 31,5 | 27,4 | 115,1 | 142,5 |
|  | картофель | 5,5 | 11,4 | 17,5 | 24 | 30,8 | 37,8 | 45,1 | 52,8 | 60,8 | 58,4 | 227,3 | 285,7 |
|  | овощи | 4,2 | 8,6 | 13,1 | 18 | 23 | 28,1 | 33,6 | 39,4 | 45,4 | 43,9 | 169,5 | 213,4 |
|  | кормовые | 0,6 | 1,2 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,5 | 6,4 | 6,2 | 23,9 | 30,1 |
| Цены оптовой реализации, тыс. руб., в т.ч.: | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | зерновые | 7 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 7,6 | 7,8 | 7,8 |
|  | соя | 10 | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 12 | 12,4 | 12,8 | 13,2 | 10,8 | 12,5 | 12,2 |
|  | картофель | 10 | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 12 | 12,4 | 12,8 | 13,2 | 10,8 | 12,5 | 12,2 |
|  | овощи | 8 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 8,6 | 9,9 | 9,6 |
|  | кормовые | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 3,7 | 4,1 | 4,0 |
| * Компенсация до 50% затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей из федерального бюджета по поручению Председателя Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № ВП-П16-3168. ** Финансирование до 30% затрат противопаводковых мероприятий на дамбах обвалования внутрихозяйственной сети осушительных систем из бюджета Приморского края. *** ц. корм. ед. |

Продолжение таблицы 28

| Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого 2012-2015 | Итого 2016-2020 | Всего 2012-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Стоимость валовой продукции, млн. руб. | 125,5 | 269,6 | 431,5 | 616,3 | 831 | 980,6 | 1295,6 | 1569,8 | 1870,4 | 1442,9 | 6547,4 | 7990,3 |
| в т.ч.: зерновые | 9,8 | 21,2 | 34,2 | 49 | 65,6 | 84,2 | 104,7 | 127,4 | 152,3 | 114,2 | 534,2 | 648,4 |
|  | соя | 25 | 54,1 | 88,6 | 128,8 | 174 | 225,6 | 282,7 | 345,6 | 415,8 | 296,5 | 1443,7 | 1740,2 |
|  | картофель | 55 | 118,6 | 189 | 268,8 | 367,3 | 453,6 | 559,2 | 675,8 | 802,6 | 631,4 | 2858,5 | 3489,9 |
|  | овощи | 33,6 | 71,4 | 112,7 | 160,2 | 211,6 | 267 | 329,3 | 397,9 | 472,2 | 377,9 | 1678 | 2055,9 |
|  | кормовые | 2,1 | 4,32 | 7,0 | 9,5 | 12,5 | 16 | 19,7 | 23,1 | 27,5 | 22,9 | 98,8 | 121,7 |
| Затраты производства, млн. руб., | 100,7 | 215,7 | 344 | 489,2 | 657,9 | 772,5 | 1016,8 | 1213,5 | 1457,8 | 1149,6 | 5118,5 | 6268,1 |
| в т.ч.: зерновые | 7,9 | 17 | 27,4 | 39 | 52,1 | 67,9 | 82,4 | 99,9 | 119 | 91,3 | 421,3 | 512,6 |
|  | соя | 19,8 | 42,8 | 69,8 | 101 | 135,9 | 175,6 | 219,1 | 266,9 | 319,8 | 233,4 | 1117,3 | 1350,7 |
|  | картофель | 44,3 | 95,3 | 151,2 | 214,2 | 291,5 | 358,6 | 440,3 | 515,9 | 627 | 505 | 2233,3 | 2738,3 |
|  | овощи | 26,9 | 56,9 | 89,6 | 126,9 | 167,7 | 210,2 | 258,3 | 311,3 | 368,9 | 300,3 | 1316,4 | 1616,7 |
|  | кормовые | 1,8 | 3,7 | 6 | 8,1 | 10,7 | 13,6 | 16,7 | 19,5 | 23,1 | 19,6 | 83,6 | 103,2 |
| Прибыль до налогообложения, млн. руб. | 24,8 | 53,9 | 87,5 | 127,1 | 173,1 | 220,5 | 278,8 | 356,3 | 412,6 | 293,3 | 1486,9 | 1791,2 |
| в т.ч.: зерновые | 1,9 | 4,2 | 6,8 | 10 | 13,5 | 16,3 | 67,9 | 27,5 | 33,3 | 33,9 | 158,5 | 192,4 |
|  | соя | 5,2 | 11,3 | 18,8 | 27,8 | 38,1 | 50 | 63,6 | 78,7 | 96 | 63,1 | 326,4 | 389,5 |
|  | картофель | 10,7 | 23,3 | 37,8 | 54,6 | 75,8 | 95 | 118,9 | 159,9 | 175,6 | 126,4 | 625,2 | 751,6 |
|  | овощи | 6,7 | 14,5 | 23,1 | 33,3 | 43,9 | 56,8 | 71 | 86,6 | 103,3 | 77,6 | 361,6 | 439,2 |
|  | кормовые | 0,3 | 0,62 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,4 | 3,3 | 15,2 | 18,5 |
| Налоги сельхозпроизводителей (15,5%) | 3,8 | 8,4 | 13,6 | 19,7 | 26,8 | 34,2 | 43,2 | 55,2 | 64,0 | 45,5 | 230,5 | 277,6 |

РАСЧЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

НА ПЕРИОД С 2012 ПО 2020 ГОДЫ»

Оценка общественной экономической эффективности и стоимости работ по программе.

При определении общественной экономической эффективности мероприятий по развитию мелиорации земель учитываются  снижение совокупных отраслевых издержек в основные средства производства в земледелии, а также результаты в смежных отраслях, социальные и экологические эффекты, являющиеся основой жизнедеятельности населения, проживающего в сельской местности.

Экономическая оценка мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, имеющих федеральное и региональное значение, отражает сумму экономических, социальных и экологических эффектов, связанных с их реализацией в сферах сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и подрядного строительства (реконструкции).

В основу программы положено поручение Председателя Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № ВП-П16-3168 о компенсации до 50 процентов затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на создание, восстановление, реконструкцию и модернизацию внутрихозяйственных мелиоративных сетей, начиная с 2012 г.

В расчетах стоимости объемов работ по программе приняты нормативы удельных капиталовложений в мелиоративное строительство с индексированием цен 1984 г. Минрегионом России к 1991 г. с коэффициентом 1,56, а цен 1991 г. – к  2010 г. с коэффициентом 45,48 в сфере «строительство», 58,15 – межхозяйственные дороги» и 61,95 – «электроснабжение» (прил. Ж).

Удельные капиталовложения в реконструкцию осушительных систем не должны превысить 140,5 тыс. руб./га,  оросительных – 166,0 тыс. руб./га, рисовых оросительных – 282,2 тыс. руб./га. По объектам федеральной собственности сметная стоимость определена по данным проектно-сметной документации объектов представителей. Сроки полезного использования основных средств мелиорации, включаемых в амортизационные группы, для расчета нормативной потребности финансирования на их полное восстановление определены с учетом общероссийского классификатора и изменений, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2010 г. № 1011 (прил. З).

Прибыль сельскохозяйственных товаропроизводителей

Прибыль сельхозпроизводителей определена исходя из сложившейся динамики стоимости произведенной продукции и её себестоимости (табл. 29).

Таблица  29

Прогноз прибыли и уровня рентабельности производства риса

в Приморском крае

| Показатели | 2009 г. факт | 2010 г. факт | 2012 г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
| Цена реализации, руб./т | 11 000 | 12344 | 13578 |
| Рост, % | – | 112,2 | 110 |
| Себестоимость, руб./т | 8927 | 9820 | 10780 |
| Уровень рентабельности, % | 23,2 | 25,7 | 25 |
| Прибыль, руб./т | 2552 | 3172,4 | 2796 |

Прогнозный уровень рентабельности принят 25% с учетом необходимости софинансирования программы и технического обеспечения производства из средств сельхозпроизводителей.

Общий объем прибыли с учетом продукции 1001,5 тыс. т, полученной за период с 2012 г. по 2020 г., составит 2800 млн. руб. (2796 руб./т1001,5). Налоги сельхозпроизводителей по данным прошедшего года составят 15,5% от прибыли до налогообложения 2800 млн. руб. или 434 млн. руб. (28000,155).

При определении общественной экономической эффективности учитывается стоимостная оценка осуществления программы в других отраслях народного хозяйства и экологических сферах.

Прибыль перерабатывающих отраслей

В процессе переработки для получения 1 т риса требуется 1,2 т риса-сырца. Цена реализации риса-сырца принята в программе 13578 руб./т, следовательно, стоимость отечественного сырья в крупе 1 т составит 16293,6 руб. (135781,2).

Расходы на переработку от стоимости риса-сырца равны 40% или 5431,2 руб. (135780,4), а себестоимость риса крупы составит 21724,8 руб./т (16293,6+5431,2). При рентабельности переработки 30% прибыль равна 6517,4 руб./т (21724,80,3), а цена реализации риса крупы – 28242,2 руб./т (21724,8+6517,4).

Таким образом, прибыль переработки, приходящаяся на каждый рубль отечественного сырья, составит 0,4 руб. (6517,4:16293,6).

Общий объем прибыли с учетом стоимости валового сбора (за исключением семенного фонда) за период с 2012 по 2020 гг. составит  4,9 млрд. руб.

(13,62 млрд. руб.0,40,9).

Социальные налоги перерабатывающей промышленности составляют 27,4% от выручки 19,77 млрд. руб. и равны 1246,7 млн. руб.

Социальные налоги переработки, относящиеся к сельхозпроизводителям, будут пропорциональны 0,4 (1246,7 млн. руб.0,4) и равны 498,7 млн. руб.

Прибыль подрядных строительных организаций

В программе объем прямых затрат капитального характера (на реконструкцию и капитальный ремонт межхозяйственной и внутрихозяйственной сети) определен в размере 3278 млн. руб., из них строительно-монтажные работы – 2851,8 млн. руб.

В подрядном строительстве сметная прибыль исчисляется в размере 65% от фонда оплаты труда, который составляет 30% от объема СМР, т.е. сметная прибыль составит 556 млн. руб.  (2851,80,30,65). Социальные налоги подрядных организаций 34% от дохода оплаты труда 855,6 млн. руб. (2851,80,65) будут равны 189 млн. руб. (855,60,37).

Экологические эффекты (ущербы)

В сметную стоимость затрат капитального характера не входят природоохранные мероприятия. Учитывая экологические требования, для предотвращения смыва плодородного слоя, загрязнения водных объектов, подтопления территории, водной и ветровой эрозии почв, магистральных каналов, дамб обвалования, для сохранения и приумножения флоры, фауны и охраны ландшафтов, рекреационного использования мелиоративных объектов населением, предлагается включить их как необходимые дополнительно в размере 3% от сметной стоимости работ в соответствии с нормативами удельных капитальных вложений.

Общая их сумма составит на период действия программы 98,1 млн. руб.

Экологический эффект от предотвращения смыва плодородного слоя почвы, исходя из данных обследования мелиоративных систем, составит 252 млн. руб.

Финансирование и эффективность программы

Общие затраты на программу составят 19159,8 млн. руб., в т.ч. на орошение – 12489 млн. руб., осушение  – 6670,8 млн. руб.

По источникам финансирования:

из федерального бюджета – 9578,8 млн. руб., в т.ч.: орошение – 3583 млн. руб., осушение – 3979,8 млн. руб., из краевого бюджета – 1523,3 млн. руб., в т.ч.: орошение – 726,3 млн. руб., осушение – 797 млн. руб., из внебюджетных источников – 8057,7 млн. руб., в т.ч. орошение – 1498,7 млн. руб., осушение – 1894 млн. руб.

В рамках реализации ФЦП «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года» будут профинансированы за счет государственных капитальных вложений по ФГУ «Управление «Приммелиоводхоз» 2016 млн. руб., в т.ч.:

- реконструкция насосных станций – 442 млн. руб.;

- стройки и объекты для федеральных нужд – 986,6 млн. руб.;

- приобретение мелиоративной техники для реконструкции, ремонта и содержания мелиоративных объектов – 587,4 млн. руб.

Из внебюджетных источников предусматривается финансирование перевооружения предприятий агропромышленного комплекса и повышения квалификации работников на общую сумму 4665 млн. руб., в т.ч.:

- перевооружение сельхозпроизводителей – 1372 млн. руб.;

- перевооружение перерабатывающей промышленности – 1090 млн. руб.,

из них: завод по переработке риса производительностью 40 тыс. т крупы в год – 850 млн. руб.,  складские помещения – 240 млн. руб.;

- подготовка кадров специалистов рабочих-механизаторов и инженерно-технических работников – 21,4 млн. руб. (прил. И);

- планировка рисовых чеков – 2181,6 млн. руб. (прил. К 1, К 2).

Таким образом, консолидированное финансирование программы развития мелиорации земель Приморского края на период с 2012 по 2020 годы составило 19159,8 млн. руб., в том числе на орошение – 12489 млн. руб., включая все виды работ на межхозяйственной и внутрихозяйственной сети, а также объекты федеральной собственности ФГУ «Управление «Приммелиоводхоз», финансируемые из федерального бюджета и в рамках реализации федеральной программы мелиорации земель России до 2020 г., на осушение – 6670,8 млн. руб., включая межхозяйственную и внутрихозяйственную сеть с привлечением федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных источников. Текущие расходы на финансирование оплаты электроэнергии для орошения риса превысят за период 1 млрд. руб. (прил. К 3), что потребует софинасирования из краевого бюджета. Средние индексы прогнозного роста тарифов на электроэнергию составят 162% (прил. Л).

Общая сумма прибыли с учетом экологического эффекта, предотвращающего потерю плодородия почвы, составила 5530,9 млн. руб., в том числе прибыль сельхозпроизводителей на орошении – 2800 млн. руб., на осушении – 1791,2 млн. руб.

Социальные налоги переработки – 498,7 млн. руб., социальные налоги подрядных организаций – 189 млн. руб., экологический эффект – 252 млн. руб.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения необходимы следующие мероприятия:

- провести агромелиоративную оценку земель, условий формирования мелиоративных фондов и использования биоклиматического потенциала для повышения объемов производства сельскохозяйственной продукции;

- осуществить мониторинг мелиоративного состояния осушенных и орошаемых сельскохозяйственных угодий, технических причин и мероприятий по восстановлению, реконструкции и модернизации внутрихозяйственных сетей на условиях софинансирования бюджетов разных уровней и внебюджетных источников сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- выполнить техническое перевооружение предприятий сельского хозяйства на мелиорированных землях и перерабатывающей промышленности;

- обеспечить противопаводковую защиту земель от наводнений и подтопления территорий населенных пунктов, природоохранные меры и повышение водообеспеченности сельских районов;

- в результате реализации программы развития мелиорации земель Приморского края на сумму около 20 млрд. руб. на период с 2012 по 2020 годы предотвратить выбытие из сельскохозяйственного оборота 55 тыс. га мелиорированных сельскохозяйственных угодий, ввести в эксплуатацию 36 тыс. га реконструируемых мелиоративных систем и расширить площади посевов на мелиорированных землях до 87 тыс. га, из них на орошаемых – до 42 тыс. га, а на осушенных – 45 тыс. га: зерновых – 51 тыс. га, сои – 22,5 тыс. га, картофеля – 45 тыс. га, овощей – 2,7 тыс. га, кормовых культур – 6,3 тыс. га, повысить уровень использования до 94% мелиорированных сельхозугодий и дополнительный валовой сбор за пределами программы ежегодно не менее: зерна – 163,2 тыс. т, сои – 31,5 тыс. т, картофеля – 60,8 тыс. т, овощей – 45,4 тыс. т, кормовых – 6,4 тыс. т к.е., не допустить экологические последствия наводнений и подтоплений на площади 135 тыс. га сельскохозяйственных угодий, обеспечить получение прибыли сельскохозяйственных товаропроизводителей и поступление социальных налогов в бюджет и внебюджетные источники от них в сумме 5531 млн. руб. при общей окупаемости вложений около 3 лет.

Дальневосточный федеральный округ является основным районом соеводства в Российской Федерации. В последние 4 года площади просевов сои в хозяйствах всех категорий увеличились почти на 20% и составили более 505 тыс. га. Урожайность сои в краях и областях Дальнего Востока колеблется от 7 до 12 ц/га в среднем и определяется природно-климатическими условиями, несмотря на определенные технические и технологические усовершенствования.

Урожайность сои в других районах также существенно изменялась в 2004–2007 гг.: в Южном федеральном округе от 5 до 17 ц/га, в Приволжском – от 5 до 11 ц/га.

Исследования показывают, что на Дальнем Востоке, также как и в центральных и южных районах страны, определяющим для повышения средней урожайности сои до 20–30 ц/га и более требуется существенное увеличение её посевов на мелиорированных землях, до 30%  в принятых севооборотах с применением  ресурсосберегающих технологий выращивания, использованием новых типов водного режима, агромелиоративных приемов повышения плодородия почв, комплекса технологических требований и предложений к оборудованию и технике полива в природно-сельскохозяйственных зонах страны, пригодных для соеводства.

Важными представляются технологии интенсивного возделывания сои на основе улучшения биолого-хозяйственных свойств сортов, повышающих урожайность до 30–40 ц/га и более. Для условий Дальнего Востока, особенно в зоне рисосеяния, переход от традиционных технологий к возделыванию сои на гребнях на основе паровых  и тепловых мелиораций почв, внутрипочвенного и поверхностного увлажнения по бороздам на рисовых оросительных системах, позволяет увеличить урожайность сои в рисовом севообороте в 1,4–1,9 раза или до 20–24 ц/га.

В результате выполненных работ рассмотрены природно-климатические условия использования земель в основных мелиорированных зонах соеводства на Дальнем Востоке, технологии и технические средства возделывания сои на основе гребневых технологий и улучшения биолого-хозяйственных свойств сортов, а также её орошения дождеванием, внутрипочвенного и поверхностного увлажнения.

Представлены научно обоснованные рекомендации и оценка эффективности её возделывания на мелиорированных землях в условиях Дальнего Востока.

Показаны агромелиоративные приемы по регулированию плодородия почв, агротехнические требования к возделыванию сои, организация интенсивных форм хозяйствования на мелиорированных землях.

Разработаны технологические карты на основные тракторные работы и техническое предложение к точному высеву семян гребневой сеялкой, сокращающей их расход до 25–30 кг/га.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Носовский В.С., Некрас Ю.В. Организационно-экономические приоритеты эксплуатации мелиоративных систем в условиях рыночных отношений // Развитие регионального АПК, межрегиональных и внешнепродовольственных связей: М-лы Международной науч.-практ. конф./ РАСХН. СО. СибНИИЭСХ. – Новосибирск. 2003. – С. 79–81.

- Носовский В.С. Повышение экономической эффективности комплексного освоения и использования мелиорированных земель Дальнего Востока. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1988. – 168 с.

- Носовский В.С., Тур А.С. Эффективность капитальных вложений в мелиорацию земель Дальнего Востока: Обзор.-аналит. материал / Примор. МТЦ НТИ. – Владивосток, 1988. – 93 с.

- Носовский В.С., Некрас Ю.В. Перспективы мелиорации земель на Дальнем Востоке на 2001–2010 годы/ Экологические и экономические проблемы мелиорации и вод. хоз-ва на Дальнем Востоке // Сб. науч. тр. ФГУП «ДальНИИГиМ». – Владивосток: ДВО ДОП РАН, 2001. Вып. 14. – С. 17–18.

- Носовский В.С., Некрас Ю.В. Восстановление рисосеяния Приморского края /Экологические и экономические проблемы мелиорации и вод. хоз-ва на Дальнем Востоке // Сб. науч. тр. ФГУП «ДальНИИГиМ». – Владивосток: ДВО ДОП РАН, 2001. Вып. 14. – С. 25–27.

- Носовский В.С., Некрас Ю.В., Малышев Е.А., Маслянко В.В. Энергосберегающие приемы мелиорации и повышения плодородия почв /Экологические и экономические проблемы мелиорации и вод. хоз-ва на Дальнем Востоке // Сб. науч. тр. ФГУП «ДальНИИГиМ». – Владивосток: ДВО ДОП РАН, 2001. Вып. 14. – С. 76–80.

- Носовский В.С., Малышев Е.А., Некрас Ю.В. Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции в Приморском крае на основе мелиорации и государственной поддержки мигрантов // Сб. науч. тр. ФГУП «ДальНИИГиМ». – Владивосток: ДВО ДОП РАН, 2001. Вып. 14. – С. 114–119.

- Носовский В.С., Некрас Ю.В., Малышев Е.А., Маслянко В.В.Эксплуатация и реконструкция осушительных и оросительных систем /Экологические и экономические проблемы мелиорации и вод. хоз-ва на Дальнем Востоке // Сб. науч. тр. ФГУП «ДальНИИГиМ». – Владивосток: ДВО ДОП РАН, 2001. Вып. 14. – С. 119–124.

- Носовский В.С., Некрас Ю.В., Малышев Е.А., Маслянко В.В. Уровень использования мелиорированных сельскохозяйственных угодий/Экологические и экономические проблемы мелиорации и вод. хоз-ва на Дальнем Востоке // Сб. науч. тр. ФГУП «ДальНИИГиМ». – Владивосток: ДВО ДОП РАН, 2001. Вып. 14. – С. 124–158.

- Носовский В.С., Головин В.Л., Некрас Ю.В. Экологические проблемы малых рек-приемников сточных вод /Экологические и экономические проблемы мелиорации и вод. хоз-ва на Дальнем Востоке // Сб. науч. тр. ФГУП «ДальНИИГиМ». – Владивосток: ДВО ДОП РАН, 2001. Вып. 14. – С. 172–177.

- Носовский В.С., Малышев Е.А., Некрас Ю.В. Восстановление производства сельхозпродукции в Приморском крае на мелиорированных землях /Аграрная политика и технология производства сельскохозяйственной продукции в странах АТР // М-лы Международ. науч.-практ. конф. Том 1. Аграрная политика, экономика, бизнес. – Уссурийск: ПГСХА, 2002. – С. 76–79.

- Носовский В.С., Некрас Ю.В. Методика определения тарифов на воду в условиях платного водопользования/Аграрная политика и технология производства сельскохозяйственной продукции в странах АТР // М-лы международ. науч.-практ. конф. Том 1. Аграрная политика, экономика, бизнес. – Уссурийск: ПГСХА, 2002. – С. 93–96.

- Носовский В.С., Некрас Ю.В. организационно-экономические приоритеты развития эксплуатации мелиоративных систем в условиях рыночных отношений/ Развитие регионального АПК, межрегиональных и внешне продовольственных связей // М-лы международ. конф. – Новосибирск. 2003.

- Носовский В.С., Табаченко А.А., Малышев Е.А., Некрас Ю.В. и др. Формирование механизма управления производством на орошаемых землях зоны рисосеяния/ Проблемы мелиорации и водного хозяйства на Дальнем Востоке // Сб. науч.  тр. ФГУП «ДальНИИГиМ». – Владивосток: ДВО ДОП РАН, 2004. Вып. 15. – С. 7–17.

- Носовский В.С., Табаченко А.А., Некрас Ю.В. Приватизация мелиорированных сельскохозяйственных угодий, формы её проведения / Аграрно-экономическая наука в решении проблем агропромышленного производства: прошлое, настоящее, будущее // Тез. Докл. международ. науч.-практ. конф. / РАСХН. Сиб. отд-ние, ГПУ СибНИИЭСХ. – Новосибирск, 2005. – С. 468–473.

- Носовский В.С., Малышев Е.А. Экономический механизм водопользования на орошаемых землях зоны рисосеяния // Вопросы мелиорации, № 5-6, 2003 г. – С. 123–126.

- Носовский В.С. Мелиорация земель в новых экономических условиях // Экологический вестник Приморья. 1999, №7. С. 1–6.

- Носовский В.С. Мелиорация земель и проблемы развития АПК Дальнего Востока // Вопросы мелиорации. – ЦНТИ "Мелиоводинформ". – № 1-2. – 1999. – 112 с.

- Носовский В.С., Малышев Е.А. О формировании производственной ассоциации в зоне рисосеяния на Дальнем Востоке // Мелиорация и водное хозяйство. – 2003. – №3. – С. 23–25.

- Носовский В.С. Экономические основы мелиорации земель и повышения эффективности их использования в условиях Дальнего Востока: Автореф. дис. … д-ра экон. наук / РАСХН. Сиб. Отд-ние. СибНИИЭСХ. – Новосибирск, 1999. – 43 с.

- Прогноз численности и состава населения Приморского края до 2030 года. 2009: Статистический бюллетень / Приморскстат, 2009. – 41 c.

- Уваров В.А. Сельское хозяйство российского Дальнего Востока: выбор форм хозяйствования. – Хабаровск, 1998. – 350 с.

- Шелепа А.С. Аграрная политика и перспективы развития АПК Дальнего Востока. / Проблемы экономической политики на российском Дальнем Востоке. Материалы межд. науч.-практ. конференции. Хабаровск, 2001. – с. 88–94.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А.1

Осушенные и орошаемые сельскохозяйственные угодья Приморского края

за 2001–2010 гг. и на период до 2020 г.

тыс. га

| Наименование земель | Динамика |
| --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Всего: | 248,0 | 248,0 | 248,0 | 248,0 | 246,1 | 246,1 | 246,1 | 245,6 | 245,6 | 245,6 |
| осушенные | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| орошаемые | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,1 | 90,1 | 90,11 |
| в т.ч.: рисовые | 69,0 | 64,2 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 |
| Наименование земель | Прогноз |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего: | 245,0 | 244,4 | 243,7 | 243,1 | 242,4 | 241,7 | 241,1 | 240,4 | 239,8 | 239,1 |
| осушенные | 155,3 | 155,1 | 154,9 | 154,7 | 154,5 | 154,3 | 154,1 | 153,9 | 153,7 | 153,5 |
| орошаемые | 89,7 | 89,3 | 88,8 | 88,4 | 87,9 | 87,4 | 87,0 | 86,5 | 86,1 | 85,6 |
| в т.ч.: рисовые | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 |

Приложение А.2

Динамика и прогноз мелиорированных земель

Приморского края до 2020 г.

Приложение А.3

Земли Приморского края, обслуживаемые  мелиоративными системами, разных форм собственности за 2001–2010 гг. и на период до 2020 г.

тыс. га

| Площадь мелиорированных земель | Динамика |
| --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Федеральная | 83,8 | 83,8 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 |
| в т.ч.: осушение | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| орошение | 82,9 | 82,9 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| Прочая | 164,2 | 164,2 | 176,5 | 176,6 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,2 | 174,2 | 174,2 |
| в т.ч.: осушение | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 154,6 | 154,6 | 154,6 |
| орошение | 7,3 | 7,3 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| Площадь мелиорированных земель | Прогноз |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Федеральная | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 |
| в т.ч.: осушение | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| орошение | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| Прочая | 173,6 | 173,0 | 172,3 | 171,7 | 171,0 | 170,3 | 169,7 | 169,0 | 168,4 | 167,7 |
| в т.ч.: осушение | 154,4 | 154,2 | 154,0 | 153,8 | 153,6 | 153,4 | 153,2 | 153,0 | 152,8 | 152,6 |
| орошение | 19,2 | 18,8 | 18,3 | 17,9 | 17,4 | 16,9 | 16,5 | 16,0 | 15,6 | 15,1 |

Приложение А.4

Динамика и прогноз земель Приморского края, обслуживаемых

мелиоративными системами, разных форм собственности до 2020 г.

Приложение Б

| Мелиоративное состояние орошаемых сельскохозяйственных угодий Приморского края |
| --- |
| Общая площадь орошаемых сельхозугодий | 90,2 |
| в т.ч. с дренажем | 15,1 |
| Из общей площади орошаемых сельхозугодий не использовались всего | 10,0 |
| в т.ч. по причине засоления и заболачивания почв | - |
| Из общей площади орошаемых с/х угодий не поливалось, всего | 82,9 |
| в т.ч. по причинам: |  |
| недостатка воды в источнике | - |
| неисправности оросительных сетей | - |
| Оценка мелиоративного состояния сельхозугодий: | хорошее | 29,8 |
|  | удовлетворительное | 39,0 |
|  | неудовлетворительное всего: | 21,4 |
|  | в том числе | недопустимая глубина уровня грунтовых вод | 21,4 |
|  |  | засоление почв | - |
|  |  | недопустимая глубина УГВ и засоление почв | - |
| Площадь сельхозугодий, на которой требуется проведение капитальных работ | Всего: | 83,2 |
|  | в том числе | Реконструкция оросительной сети | 46,5 |
|  |  | Строительство и переустройство коллекторно-дренажной сети | 36,7 |
|  |  | Капитальная планировка | - |
|  |  | Повышение водообеспеченности | - |
|  |  | Ремонт коллекторно-дренажной сети | 9,0 |
|  |  | Химическая мелиорация | 83,2 |

Приложение В

Оценка мелиоративного состояния орошаемых сельскохозяйственных угодий Приморского края

(тыс. га)

| Год | Общая площадь орошаемых сельхозугодий | в том числе с дренажом | из общей площади орошаемых с/х угодий не использовалось всего | Доля неиспользованных орошаемых с/х угодий, | Из общей площади не поливалось | Оценка мелиоративного состояния орошаемых с/х угодий по уровню залегания грунтовых вод | Техническое состояние оросительных систем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | недостаток воды в источнике | неисправность сети | хорошее | удовлетворительное | неудовлетворительное | в том числе недопустимая глубина УГВ | площадь с/х, на которой требуется проведение капитальных работ для повышения уровня системы | на этой площади необходимо выполнить |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комплексная реконструкция систем | капитальная планировка | повышение водообеспеченности | ремонты коллекторно-дренажной сети | химические мелиорации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2001 | 77,8 | 15,1 | 0 | 0 | 67,3 | 0,5 | 40,0 | 26,7 | 33,3 | 17,8 | 17,8 | 40,0 | 30,0 | 9,0 | 0,5 | 14,9 | 0 |
| 2002 | 77,8 | 15,1 | 8,0 | 10,3 | 66,3 | 0,5 | 40,0 | 29,8 | 26,6 | 21,4 | 21,4 | 40,0 | 30,0 | 9,0 | 0,5 | 14,9 | 0 |
| 2003 | 90,2 | 15,1 | 10,0 | 11,1 | 82,9 | 0 | 0 | 29,8 | 39,0 | 21,4 | 21,4 | 83,2 | 46,5 | 0 | 0 | 9,0 | 83,2 |
| 2004 | 90,2 | 15,1 | 10,0 | 11,1 | 85,4 | 0 | 0 | 29,8 | 39,0 | 21,4 | 21,4 | 83,2 | 46,5 | 0 | 0 | 9,0 | 0 |
| 2005 | 90,2 | 15,1 | 10,0 | 11,1 | 87,8 | 0 | 0 | 29,8 | 39,0 | 21,4 | 21,4 | 83,2 | 46,5 | 0 | 0 | 9,0 | 83,2 |

Приложение Г

Сводные итоги инвентаризации объектов оросительных систем

федеральной собственности в Приморском крае

| Наименование объектов | Ед. изм. | Кол-во | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Износ, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты оросительных систем |  |  | 727 261,6 | 435 146,2 | 40,2 |
| 1.1 Водохранилища | шт. | 4 | 96 980,5 | 80 084,2 | 17,4 |
| 1.2 Водозаборы | шт. | 1 | 22 518,0 | 12 357,3 | 45,1 |
| 1.3 Каналы | км | 111,8 | 245 051,0 | 146 421,0 | 40,2 |
| 1.4 Насосные станции | шт. | 12 | 194 850,0 | 73 685,0 | 62,2 |
| в т.ч. водоподающие | шт. | 9 | 182 261,0 | 69 121,0 | 62,1 |
| водоотводящие | шт. | 3 | 12 589,0 | 4 564,0 | 63,7 |
| 1.5 Дамбы | км | 178,9 | 152 115,1 | 110 160,7 | 27,6 |
| 1.6 Прочие сооружения | шт. | 5 | 15 747,0 | 12 438,0 | 21,0 |
| 2. Объекты осущительных систем |  |  | 179 766,3 | 127 457,2 | 29,1 |
| 2.1 Каналы | км | 154,4 | 24 438,7 | 12 456,2 | 49,0 |
| 2.2 Дамбы обвалования | км | 224,6 | 150 837,5 | 112 416,8 | 25,5 |
| 2.3 Мосты | шт. | 5 | 812,0 | 305,3 | 62,4 |
| 2.4 Переезды | шт. | 4 | 280,9 | 108,1 | 61,5 |
| 2.5 Дороги | км | 33 | 3 208,5 | 2 050,2 | 36,1 |
| 2.6 Прочие сооружения | шт. | 59 | 188,7 | 120,6 | 36,1 |
| 3. Прочие объекты |  |  | 68 695,9 | 43 774,8 | 36,3 |
| Итого мелиоративные системы |  |  | 907 027,9 | 562 603,4 | 38,0 |
| Итого включая прочие объекты |  |  | 975 723,8 | 606 378,2 | 37,9 |

Приложение Д

Балансовая стоимость межхозяйственной и внутрихозяйственной мелиоративной сети по Приморскому краю

на 01.01.2006 г.

(балансовая стоимость в тыс. руб.)

| Наименование объектов | Ед. изм. | Орошение | Осушение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | межхоз. | внутрихоз. | всего | межхоз. | внутрихоз. | всего |
|  |  | Кол-во | Балансовая стоимость | Кол-во | Балансовая стоимость | Кол-во | Балансовая стоимость | Кол-во | Балансовая стоимость | Кол-во | Балансовая стоимость | Кол-во | Балансовая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Водохранилища | шт. | 4 | 207537 | 63 | 163418 | 67 | 370955 |  |  |  |  |  |  |
| Каналы | км | 119 | 532496 | 21187 | 663828 | 21306 | 1196324 | 154 | 52289 | 34492 | 595184 | 34646 | 647473 |
| Дамбы обвалования | км | 179 | 325526 |  |  | 179 | 325526 | 225 | 322791 | 621 | 98231 | 846 | 421022 |
| Насосные станции | шт. | 12 | 447706 |  |  | 12 | 447706 |  |  |  |  |  |  |
| ГТС и прочие сооружения | шт. | 21 | 74527 | 40400 | 1367634 | 40421 | 1442161 | 9 | 2339 | 8856 | 370505 | 8874 | 372844 |
| Дороги | км |  |  | 5177 | 255054 | 5177 | 255054 | 33 | 6685 | 5914 | 350412 | 5947 | 357097 |
| Гражданские и производственные здания | кв. м | 19954 | 80861 |  |  | 19954 | 80861 | 14053 | 56077 |  |  | 14053 | 56077 |
| Всего: недвижимое |  |  | 1668653 |  | 2449934 |  | 4118587 |  | 440181 |  | 1414332 |  | 1854513 |

Продолжение приложения Д

| Наименование объектов | Ед. изм. | Всего |
| --- | --- | --- |
|  |  | межхоз. | внутрихоз. | всего |
|  |  | Кол-во | Балансовая стоимость | Кол-во | Балансовая стоимость | Кол-во | Балансовая стоимость |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Водохранилища | шт. | 4 | 207537 | 63 | 163418 | 68 | 370955 |
| Каналы | км | 273 | 584785 | 55679 | 1259012 | 55679 | 1843797 |
| Дамбы обвалования | км | 404 | 648217 | 846 | 98231 | 1250 | 746548 |
| Насосные станции | шт. | 12 | 447706 |  |  | 12 | 447706 |
| ГТС и прочие сооружения | шт. | 30 | 76866 | 49256 | 1738139 | 49286 | 1815005 |
| Дороги | км | 33 | 6685 | 11091 | 605466 | 11124 | 612151 |
| Гражданские и производственные здания | кв. м | 34007 | 136938 |  |  | 34007 | 136938 |
| Всего: недвижимое |  |  | 2108834 |  | 3864266 |  | 5973100 |
| движимое |  |  | 79000 |  |  |  | 79000 |
| ИТОГО: |  |  | 2187834 |  | 3864266 |  | 6052100 |

Приложение Е

Импорт крупы риса в Приморский край (1995–2004 гг.)

| Страна-экспортер | Количество, тыс. тонн |
| --- | --- |
|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Всего: | 7,04 | 32,5 | 39,43 | 47,2 | 165, 7 | 254,2 | 236,1 | 368,5 | 247,0 | 223,4 |
| в т.ч.: Вьетнам | 0,01 | 5,62 | 9,34 | 8,5 | 5,69 | 36,8 | 167,3 | 155,2 | 15,1 | 40,0 |
| Китай | 6,99 | 26,26 | 30,08 | 38,7 | 160,03 | 216,6 | 68,5 | 204,4 | 222,2 | 112,5 |
| США * | 18 | – | 0,57 | – | – | 753,3 | 463,3 | 487,1 | 1,0 | 1,8 |
| Япония * | – | 1 | – | 0,06 | – | 0,56 | 3,2 | 0,29 | – | – |
| Республика Корея * | 10 | 0,36 | 0,2 | 0,05 | 0,25 | 0,51 | 1,3 | 0,01 | – | – |
| Таиланд | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,73 | 70,9 |
| * в тоннах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, тыс. т в годы: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |  |  |
|  | 230 | 70 | 84 | 120 | 183 | 95,45 | 70 |  |  |  |
| Цена, тыс. руб./т | 20 | 22,3 | 26 | 38 | 45 | 48 | 50 |  |  |  |
|  | Стоимость (с учетом доставки), тыс. долл. США |
|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Всего: | 2 527 | 10 029 | 9 917 | 9 818 | 30 968 | 39 952 | 26 829 | 47 171 | 30628,8 | 34278,4 |
| в т.ч.: Вьетнам | 3 | 1 457 | 2 876 | 1 681 | 747 | 3 875 | 16 320 | 17 579 | 1819,9 | 4475,6 |
| Китай | 2 474 | 8 290 | 7 040 | 8 137 | 30 220 | 35 668 | 10 238 | 28 616 | 27483,3 | 17861,4 |
| США | 13,3 | – | 0,41 | – | – | 407,4 | 257,7 | 288,9 | 0,42 | 1,04 |
| Япония | – | 2,1 |  | 0,07 | – | 0,74 | 9,57 | 2,43 | – | – |
| Республика Корея | 23,9 | 0,8 | 0,37 | 0,05 | 0,2 | 0,57 | 2,81 | 0,02 | – | – |
| Таиланд | – | – | – | – | – | – | – | – | 1325,2 | 11940,4 |

Продолжение приложения Е

| Страна-экспортер | Цена за 1 тонну риса, долл. США |
| --- | --- |
|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Всего: | 359 | 308 | 251,5 | 208,2 | 186,9 | 157,2 | 113,6 | 128 | 124 | 153,4 |
| в т.ч.: Вьетнам | 486 | 260 | 307,8 | 198,1 | 131,4 | 105,4 | 97,57 | 113,3 | 120,5 | 111,9 |
| Китай | 354 | 316 | 234 | 210,4 | 188,9 | 164,6 | 149,7 | 140 | 123,7 | 158,8 |
| США | 738 | - | 723,1 | - | - | 540,8 | 556,3 | 593,2 | 420 | 577,7 |
| Япония | - | 2110 | - | 1167 | - | 1321 | 3019 | 8379 | - | - |
| Республика Корея | 2387 | 2387 | 1850 | 1087 | 800 | 1118 | 2162 | 2000 | - | - |
| Таиланд | - | - | - | - | - | - | - | - | 136,2 | 168,4 |
| Страна-экспортер | Цена за 1 тонну риса по курсу 31,60 на 5.03.2003 г., руб. |
|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Всего: | 11,34 | 9,73 | 7,95 | 6,58 | 5,91 | 4,97 | 3,59 | 4,04 | 3,92 | 4,85 |
| в т.ч.: Вьетнам | 15,36 | 8,22 | 9,73 | 6,26 | 4,15 | 3,33 | 3,08 | 3,58 | 3,81 | 3,54 |
| Китай | 11,19 | 9,99 | 7,39 | 6,65 | 5,97 | 5,20 | 4,73 | 4,42 | 3,91 | 5,0 |
| США | 23,32 | - | 22,85 | - | - | 17,09 | 17,58 | 18,8 | 13,3 | 18,25 |
| Япония | - | 66,68 | - | 36,88 | - | 41,76 | 95,40 | 264,8 | - | - |
| Республика Корея | 75,43 | 75,43 | 58,46 | 34,35 | 25,28 | 35,32 | 68,30 | 63,20 | - | - |
| Таиланд | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,30 | 5,32 |

Приложение Ж

Нормативы удельных капиталовложений в мелиоративное строительство

и реконструкцию

| Наименование видов строительства и реконструкции | Удельный норматив, руб./га | Индекс цены к 1991 г. | Индекс цены к 2010 г. (от 1991 г.) | Капвложения, тыс. руб./га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство оросительных систем | 3910 | 1,56 | 45,48 | 277,4 |
| Строительство рисовых оросительных систем | 6490 | 1,56 | 45,48 | 460,5 |
| Дополнительно: |  |  |  |  |
| электроснабжение | 30 | 1,56 | 61,95 | 2,9 |
| межхозяйственные дороги | 50 | 1,56 | 58,15 | 4,5 |
| Строительство пастбищ и сенокосов | 2840 | 1,56 | 45,48 | 201,5 |
| Реконструкция оросительной сети | 2340 | 1,56 | 45,48 | 166,0 |
| (дополнительно для рисовых систем к. 1.6-1.7) | 3978 | 1,56 | 45,48 | 282,2 |
| Улучшение существующих орошаемых земель | 850 | 1,56 | 45,48 | 60,3 |
| Строительство осушительных систем: |  |  |  |  |
| открытая сеть | 1280 | 1,56 | 45,48 | 90,8 |
| закрытый дренаж | 3220 | 1,56 | 45,48 | 228,5 |
| Польдерное осушение | 4800 | 1,56 | 45,48 | 218,3 |
| Культуртехнические работы | 360 | 1,56 | 45,48 | 25,5 |
| Реконструкция осушительных систем (в т.ч. обвалование – 60) | 1980 | 1,56 | 45,48 | 140,5 |
| Обводнение пастбищ | 8 | 1,56 | 45,48 | 0,57 |
| (реконструкция сооружений на обводненных пастбищах – 75) | 6 | 1,56 | 45,48 | 0,43 |
| Строительство сельских локальных водопроводов: |  |  |  |  |
| на 1 жителя | 200 руб. | 1,56 | 45,48 | 15,8 |
| на 1 км сети | 40 тыс. руб. | 1,56 | 45,48 | 2838 |
| на 1 м3 воды в сутки | 470 руб. | 1,56 | 45,48 | 37,2 |
| Планировка существующих площадей | 390 | 1,56 | 45,48 | 27,6 |
| Промывка существующих орошаемых земель | 240 | 1,56 | 45,48 | 17,0 |

Приложение З

Сроки полезного использования основных средств мелиорации, включаемых

в амортизационные группы, для расчета нормативной потребности

финансирования на их полное восстановление до 2020 г.

| № пп | Наименование основных средств | Амортиза-ционные группы, номер | Код общероссийского классификатора основных фондов | Срок полезного использования имущества, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здания (с железобетонными и металлическими каркасами, со стенами из каменных материалов, крупных блоков и панелей, с железобетонными, металлическими и другими долговечными покрытиями). | 10 | 11000 0000 | 35 лет |
| 2. | Орошение. Сооружения (коллекторы для укладки труб разного назначения, скважина водозаборная, берегоукрепление; сооружение очистное водоснабжения, земснаряды речные). | 9 | 120001140 124525351 124527321 124527371 153511222 | 30 лет |
| 3. | Осушение. Сооружения и передаточные устройства (трубопроводы технологические; площадки производственные с покрытиями; дороги автомобильные с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия). | 7 | 120001110 120001121 124526372 | 20 лет |
| 4. | Машины и оборудование (экскаваторы, бульдозеры, скреперы, грейдеры, каналокопатели и каналоочистители; машины специализированные, механизмы и оборудование для сельского хозяйства и капитального ремонта магистральных трубопроводов; основные средства, не включенные в другие группировки). | 5 | 1429224020 142947190 180160030 | 7 лет |
| 5. | Капитальные затраты на улучшение земель (насаждения многолетние; машины и оборудование сельскохозяйственные и лесохозяйственные (кроме тракторов); насосы центробежные, поршневые и роторные). | 4 | 17 000 0000 142921000 142912010 | 5 лет |

Приложение И

Подготовка специалистов мелиораторов и инженерно-технических работников,

финансируемых из внебюджетных источников Приморского края до 2020 года

| № пп | Наименование специальностей | Для межхозяйственной сети | Для внутрихозяйственной сети | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | стоимость обучения, тыс. руб. | чел. | стоимость обучения, тыс. руб. | чел. | стоимость обучения, тыс. руб. |
| 1. | Экскаваторщик | 25 | 500 | 80 | 1600 | 105 | 2100 |
| 2. | Бульдозерист | 6 | 120 | 20 | 400 | 26 | 520 |
| 3. | Скреперист | 10 | 170 | 35 | 595 | 45 | 765 |
| 4. | Водитель | 25 | 475 | 80 | 1520 | 105 | 1995 |
| 5. | Поливальщик | – | – | 200 | 4000 | 200 | 4000 |
|  | ИТОГО | 66 | 1265 | 415 | 8115 | 481 | 9380 |
| 6. | Гидротехник-мелиоратор | 10 | 400 | 40 | 1600 | 50 | 200 |
| 7. | Инженер-гидромелиоратор | 10 | 500 | 40 | 2000 | 50 | 2500 |
| 8. | Инженер-механик | 10 | 500 | 40 | 2000 | 50 | 2500 |
| 9. | Инженер-электрик | 10 | 500 | 40 | 2000 | 50 | 2500 |
| 10. | Инженер-строитель | 10 | 500 | 40 | 2000 | 50 | 2500 |
|  | Итого: | 50 | 2400 | 200 | 9600 | 250 | 12000 |
|  | Всего: | 116 | 3665 | 615 | 17715 | 731 | 21380 |
| Примечание. Стоимость обучения экскаваторщиков и бульдозеристов – 20 тыс. руб., скреперистов – 17 тыс. руб., водителей – 19 тыс. руб., гидротехников – 40 тыс. руб., инженеров – 50 тыс. руб. |

Приложение К1

Прогноз

планировки поверхности поля рисовых мелиоративных систем и технического её обеспечения

на период с 2012 по 2020 годы

| Показатели | Факт 2011 г. | Прогноз по годам | Итого 2012-2015 | Итого 2016-2020 | Всего 2012-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Площадь посевов риса на мелиоративных системах, тыс. га | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 116 | 190 | 306 |
| Площадь предпосевной подготовки почвы фрезерованием под слоем воды, тыс. га | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 60 | 120 | 180 |
| Площадь гидратационной (ремонтной) планировки рисовых чеков, тыс. га | – | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 10,0 | 18,0 |
| Площадь капитальной скреперно- бульдозерной планировки рисовых чеков, тыс. га | – | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 12,4 | 15,5 | 27,9 |
| Технические средства гидратационной планировки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - фреза (1,4 га/час), шт. | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 50 | 90 |
| - стоимость, млн. руб. | – | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 5,2 | 6,5 | 11,7 |
| - трактор МТЗ-82 (1,4 га/час), шт. | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 50 | 90 |
| - стоимость, млн. руб. | – | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 26,8 | 33,5 | 60,3 |
| - машина для внесения с водой мелиорантов (1 га/час), шт. | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 50 | 90 |
| - стоимость, млн. руб. |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 10,0 | 18,0 |
| - гумусирующий препарат «Восток ЭМ-1» (10 кг/га), | – | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 100 | 180 |
| - стоимость, млн. руб. | – | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 10,0 | 18,0 |
| Техническое обеспечение гидратационной планировки, всего, млн. руб.* | – | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 48 | 60 | 108 |
| * Компенсация до 50 затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по поручению Председателя Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № ВП-П16-31-68 |

Приложение К2

Финансирование планировки рисовых мелиоративных систем по видам работ и источникам

на период с 2012 по 2020 годы

| Показатели | Прогноз по годам | Итого 2012-2015 | Итого 2016-2020 | Всего 2012-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Финансирование по видам работ, млн. руб., в т.ч.: | 396 | 423,6 | 451,2 | 478,8 | 506,4 | 534 | 561,6 | 589,2 | 616,8 | 1749,6 | 2808 | 4557,6 |
| капитальная планировка (56,5 тыс. руб./га)* | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 700,8 | 876 | 1576,8 |
| гидратационная планировка (27,6 тыс. руб./га)* | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 220,8 | 276 | 496,8 |
| предпосевная подготовка почвы фрезерованием под слоем воды (13,8 тыс. руб./га)* | 165,6 | 193,2 | 220,8 | 248,4 | 276 | 303,6 | 331,2 | 358,8 | 386,4 | 828 | 1656 | 2484 |
| Финансирование планировки по источникам, млн. руб., в т.ч.: | 396 | 423,6 | 451,2 | 478,8 | 506,4 | 534 | 561,6 | 589,2 | 616,8 | 1749,6 | 2808 | 4557,6 |
| федеральный | 198 | 211,8 | 225,6 | 239,4 | 253,2 | 267 | 280,8 | 294,6 | 308,4 | 874,8 | 1404 | 2278,8 |
| краевой | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетный | 198 | 211,8 | 225,6 | 239,4 | 253,2 | 267 | 280,8 | 294,6 | 308,4 | 874,8 | 1404 | 2278,8 |
| Финансирование технического обеспечения гидратационной планировки по источникам, млн. руб., в т.ч.: | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 48 | 60 | 108 |
| федеральный | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 30 | 54 |
| краевой | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетный | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | 54 |
| Общее финансирование планировки и технического её обеспечения по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб., в т.ч.: | 408 | 435,6 | 463,2 | 490,8 | 518,4 | 546 | 573,6 | 601,2 | 628,8 | 1797,6 | 2868 | 4665,6 |
| федеральный | 204 | 217,8 | 231,6 | 245,4 | 259,2 | 273 | 286,8 | 300,6 | 314,4 | 898,8 | 1431 | 2332,8 |
| краевой | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетный | 204 | 217,8 | 231,6 | 245,4 | 259,2 | 273 | 286,8 | 300,6 | 314,4 | 898,8 | 1431 | 2332,8 |
| * Компенсация до 50 затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по поручению Председателя Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № ВП-П16-31-68 |

Приложение К3

Финансовые  средства на оплату электрической энергии для орошения посевов риса и осушения территории

Приморского края до 2020 года

| Показатель | Факт 2011г. | Прогноз по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Площадь посевов риса, орошаемых с использованием электрифицированных насосных станций, тыс. га | 21,4 | 23,4 | 25,4 | 27,4 | 29,4 | 31,4 | 33,4 | 35,4 | 37,4 | 39,4 |
| Необходимый объем подачи воды на орошение посевов риса, млн. м3 | 308,7 | 336,96 | 365,76 | 394,56 | 423,36 | 452,16 | 480,96 | 509,76 | 538,56 | 567,36 |
| Объем потребности электроэнергии на содержание насосных станций, тыс.квт.час | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Электропотребление насосными станциями на орошение посевов риса, тыс.квт.час | 11567 | 12636 | 13716 | 14796 | 15876 | 16956 | 18036 | 19116 | 20196 | 21276 |
| Тариф электроэнергии без НДС, 1квт.ч/руб. | 3,68 | 4,12 | 4,62 | 5,17 | 5,79 | 6,10 | 6,43 | 6,78 | 7,15 | 7,53 |
| Оплата электроэнергии на содержание насосных станций без НДС, млн. руб. | 6,1 | 6,8 | 7,6 | 8,5 | 9,6 | 10,1 | 10,6 | 11,2 | 11,8 | 12,4 |
| Оплата электроэнергии на орошение посевов риса без НДС, млн. руб.* | 42,5 | 52,0 | 63,4 | 76,4 | 92 | 103,4 | 116,0 | 129,6 | 144,4 | 160,2 |
| Итого оплата электроэнергии без НДС, млн. руб., | 48,6 | 58,8 | 71,0 | 84,9 | 101,6 | 113,5 | 126,6 | 140,8 | 156,2 | 172,6 |
| в т.ч. по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 6,1 | 6,8 | 7,6 | 8,5 | 9,6 | 10,1 | 10,6 | 11,2 | 11,8 | 12,4 |
| краевой бюджет | 21,2 | 26,0 | 31,7 | 38,2 | 46 | 51,7 | 58 | 64,8 | 72,2 | 80,1 |
| внебюджетный | 21,2 | 26,0 | 31,7 | 38,2 | 46 | 51,7 | 58 | 64,8 | 72,2 | 80,1 |
| * субсидии краевого бюджета сельхозтоваропроизводителям на компенсацию части затрат на оплату электроэнергии для орошения – до 50 |

Приложение Л

Исходные условия и макроэкономические показатели прогноза конечных результатов региональной программы

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Приморском крае на период с 2012 по 2020 годы»

| Показатели | 2011 г. | Прогноз по годам | Итого (в среднем) 2012-2015 | Итого (в среднем) 2016-2020 | Всего (в среднем) 2012-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Затраты по видам работ, на реконструкцию и капитальный ремонт, техническое перевооружение и обеспечение эксплуатации мелиоративных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - среднегодовой прирост, | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| - индекс роста к предыдущему году, | 100 | 112 | 125, | 140 | 157,4 | 176,2 | 197,4 | 221,1 | 247,6 | 277,3 | 134 | 200 | 224 |
| Цены оптовой реализации, затраты на производство сельскохозяйственной продукции и налоговые отчисления по культурам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - среднегодовой прирост, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рис | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | зерновые | 18,8 | 19 | 18,5 | 18 | 17,5 | 17 | 16,5 | 16 | 15,5 | 15 | 18,2 | 16 | 17 |
|  | соя | 17,5 | 17 | 16,6 | 16,2 | 15,8 | 15,4 | 15,0 | 14,6 | 14,2 | 14 | 16,4 | 14,6 | 15,4 |
|  | картофель | 17 | 17 | 16,6 | 16,2 | 15,8 | 15,4 | 15,0 | 14,6 | 14,2 | 14 | 16,4 | 14,6 | 15,4 |
|  | овощи | 27,8 | 28 | 27,2 | 26,4 | 25,6 | 24,8 | 24,0 | 23,2 | 22,4 | 22 | 26,8 | 23,3 | 24,8 |
|  | кормовые | 14,3 | 14 | 13,5 | 13,0 | 12,5 | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10 | 13,2 | 11,0 | 12,0 |
| - индекс роста к предыдущему году, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рис | 100 | 110 | 121 | 133,1 | 146,4 | 161 | 177,2 | 194,9 | 214,4 | 235,8 | 128 | 197 | 166 |
|  | зерновые | 100 | 119 | 141 | 166,4 | 195,5 | 228,8 | 266,5 | 309,1 | 357,1 | 410,7 | 155 | 314 | 244 |
|  | соя | 100 | 117 | 136,4 | 158,5 | 183,6 | 211,8 | 243,6 | 279,2 | 318,8 | 363,4 | 149 | 283 | 224 |
|  | картофель | 100 | 117 | 136,4 | 158,5 | 183,6 | 211,8 | 243,6 | 279,2 | 318,8 | 363,4 | 149 | 283 | 224 |
|  | овощи | 100 | 128 | 162,8 | 205,8 | 258,5 | 322,6 | 400 | 492,8 | 603,2 | 735,9 | 189 | 511 | 367 |
|  | кормовые | 100 | 114 | 129,4 | 146,2 | 164,5 | 184,2 | 205,4 | 228 | 252 | 277,2 | 138 | 229 | 189 |
| Уровень рентабельности сельхозпроизводителей по культурам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рис | 25,7 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 25,8 | 28 | 27 |
|  | зерновые | 21,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 24,7 | 27 | 26 |
|  | соя | 25,8 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 26,7 | 29 | 28 |
|  | картофель | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 24,7 | 27 | 26 |
|  | овощи | 25,3 | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,6 | 27 | 27,4 | 27,8 | 28 | 25,6 | 27,4 | 26,6 |
|  | кормовые | 15,7 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 15,8 | 18 | 17 |

Продолжение  приложения Л

| Показатели | 2011 г. | Прогноз по годам | Итого (в среднем) 2012-2015 | Итого (в среднем) 2016-2020 | Всего (в среднем) 2012-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Тарифы на электроэнергию, регулируемые для всех потребителей*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - среднегодовой прирост, | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 504 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 12 | 5,4 | 8,3 |
| - индекс роста к предыдущему году, | 100 | 112 | 125,4 | 140,5 | 157,4 | 165,8 | 174,8 | 184,2 | 194,2 | 204,7 | 134 | 185 | 162 |
| Инфляция:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - среднегодовой прирост, | 7,0 | 6,7 | 6,3 | 5,9 | 5,5 | 5,1 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 3,5 | 6,1 | 4,3 | 5,1 |
| - индекс роста к предыдущему году, | 100 | 106,7 | 113,4 | 120,1 | 126,7 | 133,2 | 139,4 | 145,4 | 151,1 | 156,4 | 117 | 145 | 132 |
| * среднегодовой прирост по «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р |